[bookmark: _Toc309294225][bookmark: _Toc342900519][bookmark: _Toc351015935][bookmark: _GoBack]РАЗДЕЛ 1  «ОБРАЗОВАНИЕ»
[bookmark: _Toc309294229][bookmark: _Toc342900524][bookmark: _Toc351015941]1.4. Благоустройство территорий учреждений образования
	Район Печатники
	СОШ кол-во

	Объем финансирования (тыс.руб.)
	За 12 месяцев 2013 года

	ул. 4-я Курьяновская, д.14
	№ 493
	
Заключен контракт на сумму:13млн 730тыс.200рублей
	Срок исполнения август 2013. Выполнено.



[bookmark: _Toc342900529][bookmark: _Toc351015946]РАЗДЕЛ 2 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

[bookmark: _Toc351015949]2.2. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения

	Учреждение здравоохранения
	Объем финансирования (тыс.руб.)

	За 12 месяцев 2013 года

	Инфекционная больница № 3
	Заключен Гос. контракт на сумму: 16млн153тыс.397рублей 60коп.
	Срок исполнения июнь 2013.  Кап.ремонт
Центрального стерилизационного отделения завершен. 



[bookmark: _Toc342900535][bookmark: _Toc351015951]РАЗДЕЛ 3 «КУЛЬТУРА»
[bookmark: _Toc342900537][bookmark: _Toc351015953]
3.1. Строительство новых объектов культуры

	Мероприятие

	Финансирование на 2013 год
(млн. руб.)
	За12 месяцев  2013 года

	Проектирование строительства здания ДШИ им. М.И. Глинки
	ПСД -10млн рублей
Заключен договор с ГРМ «Проект»
	Срок исполнения июль 2013.
Работы завершены.


[bookmark: _Toc351015955]
3.3. Текущий ремонт объектов культуры
	рР	Район
	к/т «Тула»
	Объем финансирования
	Срок исполнения
	Выполнение

	Пе	  Печатники
	Частичный ремонт большого зала
	           3 млн.рублей
	Август 2013
	Выполнено




[bookmark: _Toc309294237][bookmark: _Toc342900542][bookmark: _Toc351015958]РАЗДЕЛ 4 «СПОРТ»

[bookmark: _Toc309294244][bookmark: _Toc342900544][bookmark: _Toc351015960]4.1. Строительство новых объектов спорта

	Район
	Наименование объектов
	Финансирование на 2013 год млн.руб.
	Отметка о выполнении

	Печатники
	Реконструкция велодрома (ул. Гурьянова, вл.10, стр.1, СДЮШОР «Нагорная»)
	30
	.Ведутся подготовительные работы. Заказчик работ : Департамент строительства города Москвы.

	
	Здание спортивного комплекса (ул. Гурьянова, вл.49-55)
	Внебюджетный источник
	Введен в эксплуатацию 


[bookmark: _Toc309294247][bookmark: _Toc342900578][bookmark: _Toc351015963]РАЗДЕЛ 5 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ»

5.2.Проведение капитального ремонта учреждений социальной защиты
	рР	Район
	Соц. учреждения
	Объем финансирования
	Срок исполнения
	Выполнение

	Пе	  Печатники
	ГБОУ
 ЦСО №17
	     5млн рублей      
	  Август 2013г.    
	 Выполнено



[bookmark: _Toc342900582][bookmark: _Toc351015968]5.4. Материально-техническое оснащение учреждений социальной защиты

	Район Печатники
	Финансирование, тыс. руб.
	За12 месяцев   2013 года

	ТЦСО № 17 Печатники
	5 000,0
	Срок исполнения август 2013. Работы  завершены.


[bookmark: _Toc309294252][bookmark: _Toc342900583][bookmark: _Toc351015970]РАЗДЕЛ 6 «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА»
[bookmark: _Toc342900545][bookmark: _Toc351015974]6.2.2. Проведение капитального ремонта спортивных площадок

	[bookmark: _Toc342900546][bookmark: _Toc343095038][bookmark: _Toc343703961][bookmark: _Toc343704427]Район Печатники
	[bookmark: _Toc342900548][bookmark: _Toc343095040][bookmark: _Toc343703963][bookmark: _Toc343704429]Финансирование (тыс. руб.)
	За 12 месяцев 2013 года

	Ул. Шоссейная, д.18
	2 000,0
	Контракты заключены.  
Работы завершены.


[bookmark: _Toc309294256][bookmark: _Toc342900587][bookmark: _Toc351015975]РАЗДЕЛ 7 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
[bookmark: _Toc309294257][bookmark: _Toc342900588][bookmark: _Toc351015976]7.1. Мероприятия в области обращения с отходами
	Наименование мероприятия
	Финансирование (млн. руб.)
	За 12  месяцев 2013 года

	Вывоз автотранспортных средств, подлежащих утилизации (по заявкам районов)
	-
	За  12 месяцев 2013 с территории района Печатники вывезено 52 еденицы брошенного автотранспорта. 


[bookmark: _Toc343095072][bookmark: _Toc343703995][bookmark: _Toc343704461][bookmark: _Toc350868605][bookmark: _Toc351015979]* привлеченные средства
[bookmark: _Toc315852991][bookmark: _Toc342900591][bookmark: _Toc351015980]7.2.2. Мероприятия по содержанию зеленых насаждений

	Наименование мероприятия
	Финансирование (млн. руб.)
	За12  месяцев 2013 года

	Содержание зеленых насаждений 
	53,0
	Контракты заключены. 
Работы выполняются в соответствии с графиками.

	Цветочное оформление 
	3,2
	Работы выполнены.



[bookmark: _Toc309294259][bookmark: _Toc342900593][bookmark: _Toc351015982]РАЗДЕЛ 8  «ЖИЛИЩЕ»
[bookmark: _Toc309294262][bookmark: _Toc342900596][bookmark: _Toc351015985]8.3. Капитальный ремонт и модернизация объектов
[bookmark: _Toc315852997][bookmark: _Toc342900597][bookmark: _Toc351015986]8.3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда

	Район Печатники
	Количество домов
	Финансирование
(тыс. руб.)
	Ответственные

	План
	7
	9 279,84
	Е.В. Подустова

	Факт
	7
	9 279,84
	



[bookmark: _Toc315852998][bookmark: _Toc342900598][bookmark: _Toc351015987]8.3.2. Комплексное благоустройство дворовых территорий    

	Район Печатники
	Дворовые территории
	Финансирование, тыс. руб.
	Ответственные

	План
	21
	11137,8
	Е.В. Подустова

	Факт
	21
	11137,8
	


[bookmark: _Toc351015988][bookmark: _Toc342900599]8.3.3. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы

	Мероприятие
	Финансирование, тыс. руб.
	За12  месяцев 2013 года

	Благоустройство территорий общего пользования
	
	Начало работ 3 квартал 2013 года 

	Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных объектов
	
	Выполнены работы по 2 спортивным площадкам, 3 дома и проведена замена 1 лифта

	Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	490,0
	Проведен конкурс, заключен договор. Окончание работ 25.06.2013г.Работы выполнены.


[bookmark: _Toc351015989]8.4. Текущий ремонт объектов

	Района Печатники
	Ремонт подъездов жилых домов (ед.)
	Ответственные

	План
	235
	Е.В. Подустова

	Факт
	235
	



[bookmark: _Toc309294266][bookmark: _Toc342900601][bookmark: _Toc351015992]РАЗДЕЛ 9 «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

[bookmark: _Toc309294270][bookmark: _Toc342900606][bookmark: _Toc351015998]9.6. Развитие единой светоцветовой среды

[bookmark: _Toc351015999]9.6.1. Развитие единой светоцветовой среды

	За 1 полугодие 2013 года
	За 12 месяцев 2013 года

	Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления округа постоянного размещения
	Работы ведутся в течение года в соответствии с адресной программой



[bookmark: _Toc351016000]9.6.2. Праздничное оформление округа

	Наименование мероприятия
	За 12  месяцев 2013 года

	Оформление информационного и художественно-тематического оформления территории округа к празднованию государственных праздников и знаменательных дат
	Работы ведутся в течение года в соответствии с адресной программой


[bookmark: _Toc309294272][bookmark: _Toc342900609][bookmark: _Toc351016001]РАЗДЕЛ 10 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
[bookmark: _Toc309294274][bookmark: _Toc342900611][bookmark: _Toc351016002]10.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе

	Наименование мероприятия
	Показатели
	За 12  месяцев 2013 года

	
	Кол-во
	Финансирование, млн.руб.
	

	Экономия электрической энергии, млн.кВтч
	-
	*
	Работы ведутся в течение года

	Экономия тепловой энергии, тыс.Гкал
	-
	
	

	Экономия воды, млн.м.куб
	-
	
	


*  Реализация энергосберегающих мероприятий  осуществляется в рамках проведения работ по выборочному капитальному ремонту,  подготовке жилищного фонда к отопительному периоду, приведению в  порядок подъездов жилых домов,  текущего ремонта инженерных систем многоквартирных домов и содержания в надлежащем состоянии общедомового имущества.
[bookmark: _Toc342900612][bookmark: _Toc351016003]РАЗДЕЛ 11 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
[bookmark: _Toc351016012]11.4. Формирование плоскостных транспортно-пересадочных узлов

	Район
	Наименование ТПУ
	Сроки 
исполнения
	За 12  месяцев 2013 года

	Печатники

	Печатники
	4 квартал
	Работы ведутся

	
	Кожуховская
	
	Работы ведутся

	
	Депо
	
	Работы ведутся

	
	Перерва 
	
	Работы ведутся

	
	Люблино
	
	Введено в эксплуатацию ТПУ Люблино



[bookmark: _Toc309294279][bookmark: _Toc342900616][bookmark: _Toc351016013]11.5. Создание единого парковочного хозяйства
[bookmark: _Toc351016014]11.5.1. Строительство капитальных гаражей-стоянок
[bookmark: _Toc351016015]11.5.1.4. Строительство гаражей в нежилых зданиях

	Районы
	Количество объектов
	Количество машиномест
	За 12  месяцев 2013 года

	Печатники
	1
	49
	Работы завершены

	ИТОГО:
	
	
	



[bookmark: _Toc309294280][bookmark: _Toc342900617][bookmark: _Toc351016020]РАЗДЕЛ 12 «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

[bookmark: _Toc309294281][bookmark: _Toc342900618][bookmark: _Toc351016023]12.3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

[bookmark: _Toc351016024]12.3.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	За 12  месяцев 2013 года

	Продолжить работу по разработке и ведению паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа.
	Повышение антитеррористической защищенности объектов торговли и услуг округа
	Выполнено



[bookmark: _Toc351016025]12.3.2.  Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО

	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	За 12  месяцев 2013 года

	С участием граждан и общественных объединений обеспечить контроль за состоянием пустующих строений
	Повышение уровня безопасности в жилом секторе округа
	Силами дружины осуществляется постоянное патрулирование и охрана строений 

	С привлечением общественных организаций и граждан обеспечить контроль состояния оборудования дворовых спортивных площадок и малых архитектурных форм детских площадках на предмет травмобезопасности
	Профилактика несчастных случаев, связанных с ненадлежащим состоянием оборудования на спортивных и детских  дворовых площадках 
	Общественным контролем осуществляется постоянная проверка данного оборудования

	Обеспечение беспрепятственного перемещения спецтехники на дворовых и других окружных территориях
	Уменьшение времени подъезда к проблемному участку
	Во всех дворовых территориях проведена разметка для стоянки спецтехники


[bookmark: _Toc351016027]12.3.4. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти ЮВАО г. Москвы
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	За 12  месяцев 2013 года

	Продолжить совершенствование функционирования «телефонов доверия», «горячих линий», разделов на сайтах органов исполнительной власти ЮВАО с целью получения сигналов от граждан и общественных формирований о фактах коррупции
	Улучшение взаимодействия и обратной связи с жителями округа по вопросам противодействии коррупции
	Данная работа ведется постоянно



[bookmark: _Toc351016030]12.3.7. Мероприятия в сфере обеспечения безопасности по другим направлениям

	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	За 12  месяцев 2013 года

	Организовать широкое участие общественных организаций и объединений ЮВАО в проведении комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в округе.
	Увеличение количества вскрытых преступлений
	Отдел МВД России  по району Печатники совместно с общественной организацией «Казачье братство» и дружиной постоянно ведется патрулирования в местах массового отдыха 


[bookmark: _Toc309294282][bookmark: _Toc342900619][bookmark: _Toc351016031]12.4. Мероприятия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах

	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	За 12 месяцев 2013 года

	Проведение на плановой основе совместных командно-штабных учений и тренировок по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и подразделений экстренного реагирования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаров
	Эффективная отработка совместных действий при чрезвычайных ситуациях
	В соответствии с графиком за 9 месяцев трижды проводились учения по ликвидации последствий ЧС

	Проведение надзорно-профилактических мероприятий, направленных на безопасное пребывание людей в зданиях жилых домов, гостиницах, общежитиях, образовательных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, детских домах.
	Повышение уровня технической защищенности жилых домов, гостиниц, общежитий, образовательных учреждений, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и т.д.
	Проводятся постоянно

	Проведение комплексных проверок обеспечения безопасности в местах массового отдыха граждан на водных объектах в зимний и летний периоды
	Повышение уровня безопасности граждан в местах отдыха
	Проводятся постоянно


[bookmark: _Toc309294283][bookmark: _Toc342900620][bookmark: _Toc351016032]12.5. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	За 12  месяцев 2013 года

	Проведение комплекса мероприятий на строительных объектах города Москвы по обеспечению миграционного законодательства 
	Снижение  незаконной миграции
	Проводятся постоянно

	Активизация работы в местах компактного проживания иностранных граждан, временно пребывающих в городе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан в выселенных домах 
	Повышение уровня профилактики правонарушений в миграционной сфере
	Проводятся постоянно

	Осуществление комплекса предупредительных мероприятий по устранению экономических основ незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности организаций, оказывающих незаконные посреднические услуги в трудоустройстве, документировании, легализации иностранных граждан, а также агентств и организаций, осуществляющих приглашение иностранных граждан в Российской Федерации и представляющих заведомо недостоверные сведения об их бытовом и жилищном обустройстве
	Снижение незаконной миграции
	Проводятся постоянно

	Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда с участием общественных объединений. Осуществление полной инвентаризации выселенных и выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них 
	Снижение незаконной 
миграции
	Проводятся постоянно

	Осуществление комплекса совместных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства
	Снижение незаконной миграции
	Проводятся постоянно

	Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли
	Снижение численности нелегальных мигрантов на объектах рыночной торговли
	Проводятся постоянно


[bookmark: _Toc309294284][bookmark: _Toc342900621][bookmark: _Toc351016033]РАЗДЕЛ 13 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»
[bookmark: _Toc309294288][bookmark: _Toc342900623][bookmark: _Toc351016034]13.1. Развитие средств массовой информации и рекламы

	Наименование мероприятия
	Финансирование (млн. руб.)
	За 12 месяцев 2013 года

	Выпуск районных газет
	1,2
	Контракт заключен.Тираж газеты составляет 27,5 тыс. экз. ежемесячно. Выпущено11 номеров и 3 спецвыпуска 

	Информирование населения в районах округа
	0,4
	Договора заключены на изготовление стендов, листовок, брошюр по информированию
Выпущены и распространены различные информационные материалы общим тиражом около 140 тыс.экз.


[bookmark: _Toc309294289][bookmark: _Toc342900624][bookmark: _Toc351016035]РАЗДЕЛ 14 «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»
[bookmark: _Toc309294290][bookmark: _Toc342900625][bookmark: _Toc351016036]14.1. Развитие рынка труда и содействия занятости населения
	Наименование мероприятия
	План
	Выполнение

	Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе:
	20
	
43


	
	5
	11

	- торговля, раб.мест
	10
	27

	- общественное питание, раб.мест
	5
	5

	- бытовое обслуживание, раб.мест
	20
	
43



[bookmark: _Toc309294291][bookmark: _Toc342900626][bookmark: _Toc351016037]
14.2. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
[bookmark: _Toc351016038]14.2.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

	Наименование мероприятия
	План
	Выполнение

	Мониторинг состояния обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами, в разрезе районов 
	Мониторинг проводится 
2 раза в год
	За 12 месяцев мониторинг проведен

	Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли
	Ежеквартально
	выполнено



[bookmark: _Toc351016039]14.2.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг
[bookmark: _Toc351016040]14.2.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

	Вид предприятий
	План
	Выполнение

	Ввод предприятий потребительского рынка, в том числе:
	 4
 
	5

	стационарные предприятия розничной торговли (в том числе сетевые, шаговой доступности и т.д.)
	1 
	2

	предприятия общественного питания (в том числе быстрое питание, детские кафе, семенные, закрытая сеть)
	2 
	2

	предприятия бытового обслуживания (в том числе типа «мультисервис»)
	1 
	1

	Реконструкция предприятий потребительского рынка, в том числе:
	2
	2

	стационарные предприятия розничной торговли (в том числе сетевые, шаговой доступности и т.д.)
	1
	1

	предприятия общественного питания (в том числе быстрое питание, детские кафе, семенные, закрытая сеть)
	1
	1

	предприятия бытового обслуживания (в том числе типа «мультисервис»)
	-

	-



[bookmark: _Toc351016041]14.2.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг
	Вид предприятий 
	План 
	Выполнение

	Розничные рынки ЗАО «Фирма «Блик» Шоссейная ул., вл.1
	1 
	1

	Ярмарки «выходного дня» 
Шоссейная ул., вл.4
	1 площадка
	1 площадка



[bookmark: _Toc351016043]
14.2.2.4. Оптимизация размещения ярмарок «выходного дня»
	Район Печатники
	Кол-во ярмарок выходного дня
	Срок исполнения

	
	с 01.01.2013 г. по 31.03.2013 г.
	с 01.04.2013 по 31.12.2013
	

	план
	1 
	1
	В течение года 

	факт
	1 площадка
	1 площадка
	



[bookmark: _Toc351016045]14.2.3. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг
[bookmark: _Toc351016046]14.2.3. Развитие сети социально-ориентированных предприятий торговли и услуг
	Вид предприятий
	План
	Выполнение

	Дальнейшее развитие сети социально-ориентированных предприятий торговли и услуг – всего, в том числе:
	

	Ввод магазинов-дискаунтов, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях
	1
	1

	Координация и поддержка развития системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан с предоставлением скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича» (с 2013 года – по «Универсальной электронной карте») в рамках собственных дисконтных программ предприятий торговли
	1
	1

	Проведение социальных акций (благотворительных обедов, чаепитий, оказание бытовых услуг и др.) для ветеранов и инвалидов ВОВ, детей-воспитанников интернатов, малообеспеченных категорий граждан
	Весь период проводятся постоянно
	выполняется

	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг
	6 

	6

	Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства, отраслевых форумов, открытых чемпионатов, фестивалей кулинарного мастерства, специализированных выставок (по отдельному графику)
	участие в проводимых мероприятиях согласно графика
	выполняется




14.2.3.1. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего
	Вид предприятий
	План
	выполнение

	Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе: (ед.)
	56
	56

	- формирование зон нестационарных объектов «модульного типа» (ед.) 
	13
	13

	- размещение сети «мобильных» форм торговли (т.ч. через вендинговые автоматы), общественного питания и бытовых услуг; сезонного характера – в местах массового отдыха населения, для обслуживания общегородских мероприятий (ед.)
	15
	15

	- вывод объектов, не вошедших в схему размещения нестационарных торговых объектов (в т.ч. ОТМ) (ед.)
	24
	24

	- размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.) 
	4
	4



[bookmark: _Toc342900627][bookmark: _Toc343704529][bookmark: _Toc351016051]14.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
	Наименование мероприятия
	Показатели, ед.
	Срок исполнения
	За 12 месяцев 2013 года

	Ввод в эксплуатацию нежилых помещений районного значения, тыс.кв. м. 
	8,1
	В течение года
	10,2

	Оказание информационной поддержки начинающим предпринимателям,  в т.ч. молодежи, количество консультаций 
	100
	В течение года

	Выдвижение малых и средних предприятий на получение финансовой поддержки, кол-во предприятий – получателей финансовой поддержки
	4
	В течение года
	Направлено 6 организаций в ГБУ «Малый бизнес» на получение финансовой поддержки

	Выдвижение  начинающих предпринимателей на получение финансовой поддержки, число получателей субсидии
	4
	В течение года
	Направлено 6 организаций в ГБУ «Малый бизнес» на получение финансовой поддержки

	Поддержка инициатив и взаимодействие с общественными организациями и НКО в области поддержки малого и среднего предпринимательства
	По отдельному плану 
	В течение года


[bookmark: _Toc342900628][bookmark: _Toc343704536][bookmark: _Toc351016052]14.4. Реструктуризация и стимулирование развития промышленности
	Наименование мероприятия
	Показатели, ед.
	Сроки исполнения

	Разработка проектов планировок территорий промышленных зон,  число  промзон
	2
	В течение года

	Проведение мониторинга оценки эффективности использования территории производственных зон
	По отдельному плану
	В течение года

	Привлечение инвестиций в  модернизацию и создание новых промышленных производств, кол-во предприятий 
	По отдельному плану
	В течение года

	Содействие обучению и повышению квалификации кадров  по наиболее востребованным промышленным специальностям, чел/год
	70
	В течение года

	Поддержка инициатив и взаимодействие с общественными организациями и НКО в области промышленности
	По отдельному плану 
	В течение года


[bookmark: _Toc309294294][bookmark: _Toc342900629][bookmark: _Toc343704541][bookmark: _Toc351016053][bookmark: _Toc343704542]14.5. Инновационное  развитие
	Наименование мероприятия
	Показатели
	Срок исполнения
	За 12  месяцев 2013 года

	Организация и проведение мероприятий по стимулированию привлечения  инвестиций  в ЮВАО, в том числе венчурных, число  мероприятий
	4
	В течение года

	Создание системы развития и стимулирования научно-технического творчества молодежи,  число мероприятий
	4
	В течение года

	Содействие продвижению инновационной продукции  и расширение деловых возможностей  инновационно-активных организаций путем организации их участия в мероприятиях, кол-во организаций
	20
	В течение года

	Участие в окружных социально значимых  конкурсов и деловых мероприятий по инновационному развитию, число мероприятий  
	15
	В течение года

	Представление изобретателей и рационализаторов ЮВАО к присуждению почетного звания «Почетный изобретатель  города Москвы», кол-во изобретателей и рационализаторов
	1
	За12 месяцев 2013 года обращение о представлении изобретателей и рационализаторов района Печатники к присуждению  почетного звания «Почетный изобретатель города Москвы» в управу не поступало

	Поддержка инициатив и взаимодействие с общественными организациями и НКО в области инновационного развития
	По отдельному плану 
	В течение года







42

12

