РАЗДЕЛ 1  «ОБРАЗОВАНИЕ»

1.4. Благоустройство территорий учреждений образования

| Район Печатники | СОШ кол-во | Объем финансирования (тыс.руб.) | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. 4-я Курьяновская, д.14 | № 493 | Заключен контракт на сумму:13млн 730тыс.200рублей | Срок исполнения август 2013. Выполнено. |

РАЗДЕЛ 2 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

2.2. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения

| Учреждение здравоохранения | Объем финансирования (тыс.руб.) | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Инфекционная больница № 3 | Заключен Гос. контракт на сумму: 16млн153тыс.397рублей 60коп. | Срок исполнения июнь 2013. Кап.ремонт Центрального стерилизационного отделения завершен. |

РАЗДЕЛ 3 «КУЛЬТУРА»

3.1. Строительство новых объектов культуры

| Мероприятие | Финансирование на 2013 год (млн. руб.) | За12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Проектирование строительства здания ДШИ им. М.И. Глинки | ПСД -10млн рублей Заключен договор с ГРМ «Проект» | Срок исполнения июль 2013. Работы завершены. |

3.3. Текущий ремонт объектов культуры

| рР Район | к/т «Тула» | Объем финансирования | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пе Печатники | Частичный ремонт большого зала | 3 млн.рублей | Август 2013 | Выполнено |

РАЗДЕЛ 4 «СПОРТ»

4.1. Строительство новых объектов спорта

| Район | Наименование объектов | Финансирование на 2013 год млн.руб. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Печатники | Реконструкция велодрома (ул. Гурьянова, вл.10, стр.1, СДЮШОР «Нагорная») | 30 | .Ведутся подготовительные работы. Заказчик работ : Департамент строительства города Москвы. |
|  | Здание спортивного комплекса (ул. Гурьянова, вл.49-55) | Внебюджетный источник | Введен в эксплуатацию |

РАЗДЕЛ 5 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ»

5.2.Проведение капитального ремонта учреждений социальной защиты

| рР Район | Соц. учреждения | Объем финансирования | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пе Печатники | ГБОУ ЦСО №17 | 5млн рублей | Август 2013г. | Выполнено |

5.4. Материально-техническое оснащение учреждений социальной защиты

| Район Печатники | Финансирование, тыс. руб. | За12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| ТЦСО № 17 Печатники | 5 000,0 | Срок исполнения август 2013. Работы завершены. |

РАЗДЕЛ 6 «РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА»

6.2.2. Проведение капитального ремонта спортивных площадок

| Район Печатники | Финансирование (тыс. руб.) | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Ул. Шоссейная, д.18 | 2 000,0 | Контракты заключены. Работы завершены. |

РАЗДЕЛ 7 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

7.1. Мероприятия в области обращения с отходами

| Наименование мероприятия | Финансирование (млн. руб.) | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Вывоз автотранспортных средств, подлежащих утилизации (по заявкам районов) | - | За 12 месяцев 2013 с территории района Печатники вывезено 52 еденицы брошенного автотранспорта. |

## * привлеченные средства

7.2.2. Мероприятия по содержанию зеленых насаждений

| Наименование мероприятия | Финансирование (млн. руб.) | За12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Содержание зеленых насаждений | 53,0 | Контракты заключены. Работы выполняются в соответствии с графиками. |
| Цветочное оформление | 3,2 | Работы выполнены. |

РАЗДЕЛ 8  «ЖИЛИЩЕ»

8.3. Капитальный ремонт и модернизация объектов

8.3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда

| Район Печатники | Количество домов | Финансирование (тыс. руб.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| План | 7 | 9 279,84 | Е.В. Подустова |
| Факт | 7 | 9 279,84 |  |

8.3.2. Комплексное благоустройство дворовых территорий

| Район Печатники | Дворовые территории | Финансирование, тыс. руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| План | 21 | 11137,8 | Е.В. Подустова |
| Факт | 21 | 11137,8 |  |

8.3.3. Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы

| Мероприятие | Финансирование, тыс. руб. | За12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий общего пользования |  | Начало работ 3 квартал 2013 года |
| Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных объектов |  | Выполнены работы по 2 спортивным площадкам, 3 дома и проведена замена 1 лифта |
| Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 490,0 | Проведен конкурс, заключен договор. Окончание работ 25.06.2013г.Работы выполнены. |

8.4. Текущий ремонт объектов

| Района Печатники | Ремонт подъездов жилых домов (ед.) | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| План | 235 | Е.В. Подустова |
| Факт | 235 |  |

РАЗДЕЛ 9 «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

9.6. Развитие единой светоцветовой среды

9.6.1. Развитие единой светоцветовой среды

| За 1 полугодие 2013 года | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- |
| Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления округа постоянного размещения | Работы ведутся в течение года в соответствии с адресной программой |

9.6.2. Праздничное оформление округа

| Наименование мероприятия | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- |
| Оформление информационного и художественно-тематического оформления территории округа к празднованию государственных праздников и знаменательных дат | Работы ведутся в течение года в соответствии с адресной программой |

РАЗДЕЛ 10 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

10.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе

| Наименование мероприятия | Показатели |  | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Финансирование, млн.руб. |  |
| Экономия электрической энергии, млн.кВтч | - | * | Работы ведутся в течение года |
| Экономия тепловой энергии, тыс.Гкал | - |  |  |
| Экономия воды, млн.м.куб | - |  |  |

*  Реализация энергосберегающих мероприятий  осуществляется в рамках проведения работ по выборочному капитальному ремонту,  подготовке жилищного фонда к отопительному периоду, приведению в  порядок подъездов жилых домов,  текущего ремонта инженерных систем многоквартирных домов и содержания в надлежащем состоянии общедомового имущества.

РАЗДЕЛ 11 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

11.4. Формирование плоскостных транспортно-пересадочных узлов

| Район | Наименование ТПУ | Сроки исполнения | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Печатники | Печатники | 4 квартал | Работы ведутся |
|  | Кожуховская |  | Работы ведутся |
|  | Депо |  | Работы ведутся |
|  | Перерва |  | Работы ведутся |
|  | Люблино |  | Введено в эксплуатацию ТПУ Люблино |

11.5. Создание единого парковочного хозяйства

11.5.1. Строительство капитальных гаражей-стоянок

11.5.1.4. Строительство гаражей в нежилых зданиях

| Районы | Количество объектов | Количество машиномест | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Печатники | 1 | 49 | Работы завершены |
| ИТОГО: |  |  |  |

РАЗДЕЛ 12 «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

12.3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

12.3.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Продолжить работу по разработке и ведению паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа. | Повышение антитеррористической защищенности объектов торговли и услуг округа | Выполнено |

12.3.2.  Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| С участием граждан и общественных объединений обеспечить контроль за состоянием пустующих строений | Повышение уровня безопасности в жилом секторе округа | Силами дружины осуществляется постоянное патрулирование и охрана строений |
| С привлечением общественных организаций и граждан обеспечить контроль состояния оборудования дворовых спортивных площадок и малых архитектурных форм детских площадках на предмет травмобезопасности | Профилактика несчастных случаев, связанных с ненадлежащим состоянием оборудования на спортивных и детских дворовых площадках | Общественным контролем осуществляется постоянная проверка данного оборудования |
| Обеспечение беспрепятственного перемещения спецтехники на дворовых и других окружных территориях | Уменьшение времени подъезда к проблемному участку | Во всех дворовых территориях проведена разметка для стоянки спецтехники |

12.3.4. Противодействие коррупции в органах исполнительной власти ЮВАО г. Москвы

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Продолжить совершенствование функционирования «телефонов доверия», «горячих линий», разделов на сайтах органов исполнительной власти ЮВАО с целью получения сигналов от граждан и общественных формирований о фактах коррупции | Улучшение взаимодействия и обратной связи с жителями округа по вопросам противодействии коррупции | Данная работа ведется постоянно |

12.3.7. Мероприятия в сфере обеспечения безопасности по другим направлениям

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Организовать широкое участие общественных организаций и объединений ЮВАО в проведении комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в округе. | Увеличение количества вскрытых преступлений | Отдел МВД России по району Печатники совместно с общественной организацией «Казачье братство» и дружиной постоянно ведется патрулирования в местах массового отдыха |

12.4. Мероприятия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Проведение на плановой основе совместных командно-штабных учений и тренировок по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и подразделений экстренного реагирования при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаров | Эффективная отработка совместных действий при чрезвычайных ситуациях | В соответствии с графиком за 9 месяцев трижды проводились учения по ликвидации последствий ЧС |
| Проведение надзорно-профилактических мероприятий, направленных на безопасное пребывание людей в зданиях жилых домов, гостиницах, общежитиях, образовательных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, детских домах. | Повышение уровня технической защищенности жилых домов, гостиниц, общежитий, образовательных учреждений, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и т.д. | Проводятся постоянно |
| Проведение комплексных проверок обеспечения безопасности в местах массового отдыха граждан на водных объектах в зимний и летний периоды | Повышение уровня безопасности граждан в местах отдыха | Проводятся постоянно |

12.5. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Проведение комплекса мероприятий на строительных объектах города Москвы по обеспечению миграционного законодательства | Снижение незаконной миграции | Проводятся постоянно |
| Активизация работы в местах компактного проживания иностранных граждан, временно пребывающих в городе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан в выселенных домах | Повышение уровня профилактики правонарушений в миграционной сфере | Проводятся постоянно |
| Осуществление комплекса предупредительных мероприятий по устранению экономических основ незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности организаций, оказывающих незаконные посреднические услуги в трудоустройстве, документировании, легализации иностранных граждан, а также агентств и организаций, осуществляющих приглашение иностранных граждан в Российской Федерации и представляющих заведомо недостоверные сведения об их бытовом и жилищном обустройстве | Снижение незаконной миграции | Проводятся постоянно |
| Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда с участием общественных объединений. Осуществление полной инвентаризации выселенных и выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них | Снижение незаконной миграции | Проводятся постоянно |
| Осуществление комплекса совместных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства | Снижение незаконной миграции | Проводятся постоянно |
| Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли | Снижение численности нелегальных мигрантов на объектах рыночной торговли | Проводятся постоянно |

РАЗДЕЛ 13 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»

13.1. Развитие средств массовой информации и рекламы

| Наименование мероприятия | Финансирование (млн. руб.) | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- |
| Выпуск районных газет | 1,2 | Контракт заключен.Тираж газеты составляет 27,5 тыс. экз. ежемесячно. Выпущено11 номеров и 3 спецвыпуска |
| Информирование населения в районах округа | 0,4 | Договора заключены на изготовление стендов, листовок, брошюр по информированию Выпущены и распространены различные информационные материалы общим тиражом около 140 тыс.экз. |

РАЗДЕЛ 14 «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»

14.1. Развитие рынка труда и содействия занятости населения

| Наименование мероприятия | План | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе: | 20 | 43 |
|  | 5 | 11 |
| - торговля, раб.мест | 10 | 27 |
| - общественное питание, раб.мест | 5 | 5 |
| - бытовое обслуживание, раб.мест | 20 | 43 |

14.2. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг

14.2.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

| Наименование мероприятия | План | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг состояния обеспеченности населения площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами, в разрезе районов | Мониторинг проводится 2 раза в год | За 12 месяцев мониторинг проведен |
| Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли | Ежеквартально | выполнено |

14.2.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

14.2.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

| Вид предприятий | План | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Ввод предприятий потребительского рынка, в том числе: | 4 | 5 |
| стационарные предприятия розничной торговли (в том числе сетевые, шаговой доступности и т.д.) | 1 | 2 |
| предприятия общественного питания (в том числе быстрое питание, детские кафе, семенные, закрытая сеть) | 2 | 2 |
| предприятия бытового обслуживания (в том числе типа «мультисервис») | 1 | 1 |
| Реконструкция предприятий потребительского рынка, в том числе: | 2 | 2 |
| стационарные предприятия розничной торговли (в том числе сетевые, шаговой доступности и т.д.) | 1 | 1 |
| предприятия общественного питания (в том числе быстрое питание, детские кафе, семенные, закрытая сеть) | 1 | 1 |
| предприятия бытового обслуживания (в том числе типа «мультисервис») | - | - |

14.2.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

| Вид предприятий | План | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Розничные рынки ЗАО «Фирма «Блик» Шоссейная ул., вл.1 | 1 | 1 |
| Ярмарки «выходного дня» Шоссейная ул., вл.4 | 1 площадка | 1 площадка |

14.2.2.4. Оптимизация размещения ярмарок «выходного дня»

| Район Печатники | Кол-во ярмарок выходного дня |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2013 г. по 31.03.2013 г. | с 01.04.2013 по 31.12.2013 |  |
| план | 1 | 1 | В течение года |
| факт | 1 площадка | 1 площадка |  |

14.2.3. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг

14.2.3. Развитие сети социально-ориентированных предприятий торговли и услуг

| Вид предприятий | План | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Дальнейшее развитие сети социально-ориентированных предприятий торговли и услуг – всего, в том числе: |  |  |
| Ввод магазинов-дискаунтов, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях | 1 | 1 |
| Координация и поддержка развития системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан с предоставлением скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича» (с 2013 года – по «Универсальной электронной карте») в рамках собственных дисконтных программ предприятий торговли | 1 | 1 |
| Проведение социальных акций (благотворительных обедов, чаепитий, оказание бытовых услуг и др.) для ветеранов и инвалидов ВОВ, детей-воспитанников интернатов, малообеспеченных категорий граждан | Весь период проводятся постоянно | выполняется |
| Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг | 6 | 6 |
| Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства, отраслевых форумов, открытых чемпионатов, фестивалей кулинарного мастерства, специализированных выставок (по отдельному графику) | участие в проводимых мероприятиях согласно графика | выполняется |

14.2.3.1. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего

| Вид предприятий | План | выполнение |
| --- | --- | --- |
| Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе: (ед.) | 56 | 56 |
| - формирование зон нестационарных объектов «модульного типа» (ед.) | 13 | 13 |
| - размещение сети «мобильных» форм торговли (т.ч. через вендинговые автоматы), общественного питания и бытовых услуг; сезонного характера – в местах массового отдыха населения, для обслуживания общегородских мероприятий (ед.) | 15 | 15 |
| - вывод объектов, не вошедших в схему размещения нестационарных торговых объектов (в т.ч. ОТМ) (ед.) | 24 | 24 |
| - размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.) | 4 | 4 |

14.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

| Наименование мероприятия | Показатели, ед. | Срок исполнения | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию нежилых помещений районного значения, тыс.кв. м. | 8,1 | В течение года | 10,2 |
| Оказание информационной поддержки начинающим предпринимателям, в т.ч. молодежи, количество консультаций | 100 | В течение года |  |
| Выдвижение малых и средних предприятий на получение финансовой поддержки, кол-во предприятий – получателей финансовой поддержки | 4 | В течение года | Направлено 6 организаций в ГБУ «Малый бизнес» на получение финансовой поддержки |
| Выдвижение начинающих предпринимателей на получение финансовой поддержки, число получателей субсидии | 4 | В течение года | Направлено 6 организаций в ГБУ «Малый бизнес» на получение финансовой поддержки |
| Поддержка инициатив и взаимодействие с общественными организациями и НКО в области поддержки малого и среднего предпринимательства | По отдельному плану | В течение года |  |

14.4. Реструктуризация и стимулирование развития промышленности

| Наименование мероприятия | Показатели, ед. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка проектов планировок территорий промышленных зон, число промзон | 2 | В течение года |
| Проведение мониторинга оценки эффективности использования территории производственных зон | По отдельному плану | В течение года |
| Привлечение инвестиций в модернизацию и создание новых промышленных производств, кол-во предприятий | По отдельному плану | В течение года |
| Содействие обучению и повышению квалификации кадров по наиболее востребованным промышленным специальностям, чел/год | 70 | В течение года |
| Поддержка инициатив и взаимодействие с общественными организациями и НКО в области промышленности | По отдельному плану | В течение года |

14.5. Инновационное  развитие

| Наименование мероприятия | Показатели | Срок исполнения | За 12 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение мероприятий по стимулированию привлечения инвестиций в ЮВАО, в том числе венчурных, число мероприятий | 4 | В течение года |  |
| Создание системы развития и стимулирования научно-технического творчества молодежи, число мероприятий | 4 | В течение года |  |
| Содействие продвижению инновационной продукции и расширение деловых возможностей инновационно-активных организаций путем организации их участия в мероприятиях, кол-во организаций | 20 | В течение года |  |
| Участие в окружных социально значимых конкурсов и деловых мероприятий по инновационному развитию, число мероприятий | 15 | В течение года |  |
| Представление изобретателей и рационализаторов ЮВАО к присуждению почетного звания «Почетный изобретатель города Москвы», кол-во изобретателей и рационализаторов | 1 | За12 месяцев 2013 года обращение о представлении изобретателей и рационализаторов района Печатники к присуждению почетного звания «Почетный изобретатель города Москвы» в управу не поступало |  |
| Поддержка инициатив и взаимодействие с общественными организациями и НКО в области инновационного развития | По отдельному плану | В течение года |  |