В Печатниках завершен монтаж металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов
23.03.2022
Завершились работы по монтажу металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейная до улицы Полбина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.


— Мы завершили монтаж металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке ЮВХ от ул. Шоссейная до ул. Полбина. В настоящее время строители устанавливают опалубку, проводят подготовительные работы для бетонирования плиты дорожного полотна, — рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.


Напомним, что проектом строительства участка ЮВХ-4 от ул. Шоссейная до ул. Полбина предусмотрено строительство и реконструкция дорог основного хода и прилегающей улично-дорожной сети. Также ведется строительство семи искусственных сооружений, включая две эстакады съездов и пять железнодорожных путепроводов. При этом, железнодорожные путепроводы строятся силами ОАО «РЖД». Данные эстакады обеспечат съезд с ЮВХ в сторону центра и въезд на ЮВХ в сторону МКАД.
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