Строящийся участок Московского скоростного диаметра в Печатниках осмотрел Сергей Собянин
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Возводимый участок Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская должны завершить в следующем году. Об этом сообщил в ходе осмотра строительных работ на объекте мэр Москвы Сергей Собянин.


— На этом участке три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и улицу Каспийская. Сложнейший проект. Казалось бы, короткий достаточно — 8 км прямого хода, но из них 3 км находится в воздухе на огромных эстакадах, включая большой мост через Москву-реку. Этот проект должен быть реализован до конца 2023 года, как и вся Юго-Восточная хорда, основной ее ход, — рассказал Сергей Собянин.


В пресс-службы мэра и правительства Москвы напомнили, что строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская было начато в мае 2019 года. В настоящее время готовность участка составляет 45%.
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