### Строящийся участок Московского скоростного диаметра в Печатниках осмотрел Сергей Собянин

09.06.2022

Возводимый участок Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская должны завершить в следующем году. Об этом сообщил в ходе осмотра строительных работ на объекте мэр Москвы Сергей Собянин.

— На этом участке три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе и улицу Каспийская. Сложнейший проект. Казалось бы, короткий достаточно — 8 км прямого хода, но из них 3 км находится в воздухе на огромных эстакадах, включая большой мост через Москву-реку. Этот проект должен быть реализован до конца 2023 года, как и вся Юго-Восточная хорда, основной ее ход, — рассказал Сергей Собянин.

В пресс-службы мэра и правительства Москвы напомнили, что строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская было начато в мае 2019 года. В настоящее время готовность участка составляет 45%.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/10859984.html

Управа района Печатники города Москвы