### Строительство фармкомплекса в технополисе «Москва» завершат осенью

16.06.2022

Инспекторы Мосгосстройнадзора проверили ход работ по возведению комплекса для производства готовых лекарственных препаратов в технополисе «Москва». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме главного комплекса зданий, здесь построят котельную, автостоянку на 67 мест и контрольно-пропускные пункты.

— Уже готовы все несущие конструкции и кровля производственного комплекса, почти закончена отделка фасада, начался монтаж внутренних коммуникаций, отделка помещений, – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Фармацевтическое предприятие будет производить около 80 наименований лекарств. Здесь создадут 370 рабочих мест. По проекту, помещения комплекса будут разделены на зоны производства, приемки, хранения и отгрузки продукции. Для сотрудников оборудуют офисы, места отдыха и кафе.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/10871799.html

Управа района Печатники города Москвы