### Пересадка со станции «Печатники» БКЛ на салатовую ветку метро готова наполовину

17.06.2022

Между станциями «Печатники» Большой кольцевой линии и Люблинско-Дмитровской линий метро на 40% возвели основные конструкции пересадки. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

— Транспортный хаб объединит строящуюся станцию «Печатники» БКЛ и действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также будущую платформу «Печатники» второго маршрута Московских центральных диаметров и наземный городской транспорт. Пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию планируем открыть одновременно со станцией Большого кольца, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что уже завершен монолит лестничного спуска на платформу действующей станции «Печатники». Продолжается устройство пешеходной галереи.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/10875106.html

Управа района Печатники города Москвы