Полуторакилометровая эстакада через Волгоградский проспект готова наполовину
18.07.2022
Эстакада основной дороги южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) через Волгоградский проспект готова на 50%. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.


— Эстакада пройдет над улицами Шоссейная и Люблинская, путями второго Московского центрального диаметра и Волгоградским проспектом. Ее длина составит полтора километра. Транспорт будет двигаться по трем полосам в каждом направлении. В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений и наносят на них огнезащитное покрытие, — рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.


Всего на участке Юго-Восточной хорды от улиц Грайвороновской до Шоссейной предусматривается строительство дорог протяженностью более 10 километров, в том числе возведут пять эстакад: по основному ходу ЮВХ через Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на ЮВХ в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта, съезд с ЮВХ на Волгоградский проспект в центр и в сторону области.


По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, благодаря третьему участку Юго-Восточной хорды станет удобнее добираться до жилых застроек и объектов социального, культурного, бытового назначения районов Печатники и Текстильщики. Снизится нагрузка на развязку Третьего транспортного кольца с Волгоградским проспектом и улицы Люблинская, а также улучшится транспортная связь на участке ТТК от ул. Нижегородская до развязки ТТК с Волгоградским проспектом.
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