### Развязку на пересечении Волгоградки и Люблинской достроят в 2023 году

16.08.2022

На границе районов Печатники и Текстильщики планируют ввести в эксплуатацию развязку. Она строится на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента строительства.

Сообщается, что строящаяся дорога станет частью скоростного диаметра.  Пассажиры Таганско-Краснопресненской линии метро могут увидеть из окон поезда, как в районе Технополиса «Москва» в Печатниках и автоцентров на Волгоградке растут одна за другой бетонные и стальные конструкции будущей развязки.

В департаменте строительства сообщили, что уже установлены все семь десятков опор. По ним сейчас прокладывают основные трассы и съезды.

— В настоящее время строители ведут работы по армированию, бетонированию, грунтованию и окраске металлических конструкций пролётных строений эстакад, — рассказали в депстрое.

Строящаяся автомобильная развязка станет частью Московского скоростного диаметра (МСД). Как ранее рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин, он поставил задачу завершить в 2023 году все строительные работы на этой трассе.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/10995821.html

Управа района Печатники города Москвы