Эстакада с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект готова почти наполовину
21.10.2022
Строительство эстакады-съезда с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект завершено почти наполовину. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время строители ведут работы по устройству подпорных стен и надвижке металлоконструкций пролетных строений», — уточнил он.
Автомобили смогут двигаться по двум полосам в одном направлении. Эстакаду возводят от Грайвороновской до Шоссейной улицы.
По словам Загрутдинова, общий процент готовности южного участка Московского скоростного диаметра составляет 53 процента. Строительство разделено на 10 участков, из которых в настоящее время девять находится в стадии строительства, еще один проектируется.
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